|  |  |
| --- | --- |
|  | REUNIÓN DE VALIDACIÓN DE PLAN DE PROYECTO Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD |

# Datos de la reunión

|  |  |
| --- | --- |
| **Fecha:** | 28/06/2021 |
| **Lugar:** | Vía WhatsApp y correo electrónico |
| **Objetivos** | Validación de plan de proyecto y estudio de factibilidad |
| **Reunión convocada por:** | Daniel Arredondo Salcedo |

# Temas Tratados

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **#** | **Tema** | **Detalle** |
| 1 | Validación del plan de proyecto | Se revisó el plan del proyecto junto con el cliente, se revisó punto por punto en sus temas:   1. Descripción del Proyecto    1. Objetivos del proyecto    2. Descripción de entregables    3. Alcance del proyecto 2. Plan de proyecto    1. Ciclos y/o Actividades a Seguir    2. Cronograma de trabajo    3. Costo estimado    4. Recursos    5. Equipo de trabajo 3. Políticas de proyecto    1. Mecanismos de comunicación    2. Instrucciones de entrega    3. Ambiente de desarrollo    4. Ambiente de implementación    5. Control de versiones    6. Repositorios    7. Arquitectura de almacenamiento    8. Frecuencia de respaldo    9. Mecanismo para Recuperación   De acuerdo con la validación realizada por el cliente, se determinó que existen algunas correcciones (ver comentarios en el documento DossierTec\_PlanProyecto\_v01.docx) y requiere una siguiente versión. |
| 2 | Validación del estudio de factibilidad | Revisión del documento del estudio de factibilidad con el cliente.  El cliente validó los siguientes puntos:   1. El objetivo de negocio y el resumen ejecutivo sean acordes a la necesidad del negocio. 2. La factibilidad operativa muestra las características requeridas por el personal para usar el sistema de software 3. La factibilidad técnica indica las características de la empresa desarrolladora requeridas para implementar el sistema de software. 4. La factibilidad económica muestra una comparación costo beneficio sobre la propuesta de solución. 5. Las conclusiones notifican y argumentan la factibilidad general para desarrollar el sistema de software   De acuerdo con la validación realizada por el cliente, se determinó que existen algunas correcciones menores (ver comentarios en el documento DossierTec\_EstudioFactibilidad\_v01.docx) y requiere una siguiente versión. |

# Participantes

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre y apellido** | **Firma** |
| Manuel Ignacio Salas Guzmán |  |
| Daniel Arredondo Salcedo |  |

# 