|  |  |
| --- | --- |
|  | DossierTec  PLANEACIÓN DE SPRINT 1 |

# Datos de la reunión

|  |  |
| --- | --- |
| **Fecha:** | 30/06/2021 12:00pm |
| **Lugar:** | Conferencia vía ZOOM |
| **Objetivos** | Asignar historias de usuario para la apertura del sprint. |
| **Reunión convocada por:** | Daniel Arredondo Salcedo |

# Temas Tratados

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **#** | **Tema** | **Detalle** |
| 1 | Objetivo del sprint | *Se enfocará a las HU referentes a la obtención de información del archivo de datos. (*Microsoft Office Excel®*)*  *Se prevé una semana adicional para investigar los elementos para la obtención de información de hojas de cálculo y creación de carpetas desde el lenguaje de programación* |
| 2 | Asignación de historias de usuario (SprintBacklog) | Se seleccionaron las siguientes historias de usuario (HU):  HU1 – Asignado a Ángel Josué Martínez Castro y Dulce Yolanda Picazo Zúñiga (Nota: Daniel Arredondo Salcedo se encargará de estructurar las listas de Información)  HU5 – Asignado a Laura Janeth Esquivel Longoria |
| 3 | Fechas límite para ser completadas las historias de usuario. | HU1 – 11 de julio  HU5 – 2 de julio |

# Participantes

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre y apellido** | **Firma** |
| Ángel Josué Martínez Castro |  |
| Daniel Arredondo Salcedo |  |
| Dulce Yolanda Picazo Zúñiga |  |
| Laura Janeth Esquivel Longoria |  |

## 