|  |  |
| --- | --- |
|  | DossierTec  PLANEACIÓN DE SPRINT 2 |

# Datos de la reunión

|  |  |
| --- | --- |
| **Fecha:** | 15/07/2021 12:30pm |
| **Lugar:** | Conferencia vía ZOOM |
| **Objetivos** | Asignar historias de usuario para la apertura del sprint 2. |
| **Reunión convocada por:** | Daniel Arredondo Salcedo |

# Temas Tratados

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **#** | **Tema** | **Detalle** |
| 1 | Objetivo del sprint | *Se enfocará en la HU referentes a la generación de la estructura de repositorio.*  *Se terminarán las HU referentes a la obtención de información.* |
| 2 | Asignación de historias de usuario (SprintBacklog) | Se seleccionaron las siguientes historias de usuario (HU):   * HU2 - Laura Janeth Esquivel Longoria * HU6 - Ángel Josué Martínez Castro * HU3 – Dulce Yolanda Picazo Zúñiga * Integración – Daniel Arredondo Salcedo |
| 3 | Fechas límite para ser completadas las historias de usuario. | Se establecieron las siguientes fechas límites de entrega:   * HU2 – 20/07/2021 * HU6 - 20/07/2021 * HU3 - 20/07/2021 * Integración – 21/07/2021 |

# Participantes

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre y apellido** | **Firma** |
| Ángel Josué Martínez Castro |  |
| Daniel Arredondo Salcedo |  |
| Dulce Yolanda Picazo Zúñiga |  |
| Laura Janeth Esquivel Longoria |  |

## 