|  |  |
| --- | --- |
|  | DossierTec  REVISIÓN DEL SEGUNDO SPRINT |

# Datos de la reunión

|  |  |
| --- | --- |
| **Fecha:** | 23/07/2021 7:00pm |
| **Lugar:** | Conferencia vía ZOOM |
| **Objetivos** | Revisar el segundo Sprint. |
| **Reunión convocada por:** | Daniel Arredondo Salcedo |

# Temas Tratados

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **#** | **Tema** | **Detalle** |
| 1 | Revisar historia de usuario 06 Leer un archivo de Microsoft Office Excel® con hojas variantes (Modificación a la HU1). | El cliente revisó que el programa permitiera obtener las hojas de las carreras de manera dinámica desde un archivo de Excel, aceptando satisfactoriamente la funcionalidad. |
| 2 | Revisar historia de usuario 03 Generar la estructura de carpetas de repositorio | El cliente revisó que el programa generara la estructura de directorios de las instrumentaciones y avance, aceptando satisfactoriamente la funcionalidad. |
| 3 | Revisar historia de usuario 02 Leer un archivo de Microsoft Office Excel® para obtener la lista de proyectos de descarga. | El cliente revisó que el programa permitiera obtener los datos de los proyectos de descarga, incluyendo la previsión de agregar o quitar columnas de proyectos de descarga, aceptando satisfactoriamente la funcionalidad.  El cliente solicitó que se pudiera guardar el listado de docentes y proyectos en un archivo CSV, para usarlo posteriormente en la generación de oficios. |

# Participantes

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre y apellido** | **Firma** |
| Manuel Ignacio Salas Guzmán (Cliente) |  |
| Ángel Josué Martínez Castro |  |
| Daniel Arredondo Salcedo |  |
| Dulce Yolanda Picazo Zúñiga |  |
| Laura Janeth Esquivel Longoria |  |