|  |  |
| --- | --- |
|  | DossierTec  PLANEACIÓN DE SPRINT 3 |

# Datos de la reunión

|  |  |
| --- | --- |
| **Fecha:** | 26/07/2021 3:30pm |
| **Lugar:** | Conferencia vía ZOOM |
| **Objetivos** | Asignar historias de usuario para la apertura del sprint 3. |
| **Reunión convocada por:** | Daniel Arredondo Salcedo |

# Temas Tratados

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **#** | **Tema** | **Detalle** |
| 1 | Objetivo del sprint | Finalizar las historias de usuario con la generación de estructura de carpetas de proyectos de descarga. |
| 2 | Asignación de historias de usuario (SprintBacklog) | Se seleccionaron las siguientes historias de usuario (HU):   * HU04 Generar la estructura de carpetas de proyectos de descarga- Dulce Yolanda Picazo Zúñiga * HU07 Guardar los datos de proyectos en un archivo CSV- Ángel Josué Martínez Castro * HU08 Estandarizar el estilo visual de la interfaz gráfica– Laura Janeth Esquivel Longoria * Integración del sprint 3- Daniel Arredondo Salcedo |
| 3 | Fechas límite para ser completadas las historias de usuario. | Se establecieron las siguientes fechas límites de entrega:   * HU04 – 30/07/2021 * HU07 - 30/07/2021 * HU08 - 30/07/2021 * Integración – 02/08/2021 |

# Participantes

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre y apellido** | **Firma** |
| Ángel Josué Martínez Castro |  |
| Daniel Arredondo Salcedo |  |
| Dulce Yolanda Picazo Zúñiga |  |
| Laura Janeth Esquivel Longoria |  |

## 