

SOLICITUD DE CAMBIO

**Historial de Versiones**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Versión** | **Fecha** | **Detalle** | **Autor** |
| 1 | 14/07/2021 | Solicitud de modificación a HU1 | ASD |

# Solicitud de Cambio de Componentes de Software

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Proyecto:** | DossierTec | | |
| **Cliente:** | LI Manuel Ignacio Salas Guzmán | | |
| **Fecha de solicitud**: | **14/07/2021** | | |
| **Número de Solicitud:** | 1 | |  |
| **Descripción del cambio solicitado** | | | |
| En la historia de usuario 1 preparar el programa para poder leer las hojas de manera dinámica, permitiendo agregar y quitar hojas de cálculo, sin tener que modificar el código del programa.  En la historia de usuario 2, prever que podrá leer las columnas de los proyectos de descarga de manera dinámica, permitiendo agregar y quitar columnas de proyectos de descarga, sin tener que modificar el código del programa. | | | |
| **Análisis de la Solicitud** | | | |
| Estimación del esfuerzo para implementar el cambio solicitado: | | 8 horas | |
| Estimación del impacto en la calidad: | | Ninguno | |
| Estimación del impacto en el calendario del proyecto: | | 1 días | |
| Estimación del impacto en el Presupuesto: | | $ 756.96 \*  \* *En base al sitio Talent.com consultado el día 21/06/2021, el pago por hora para un desarrollador Junior equivale a $****94.62*** | |
| Tarea(s) impactada(s) por el cambio: | | HU1 Lector de instrumentaciones y avance.  HU2 Lector de proyectos de descarga. | |
| Otros impactos: | | Ninguno | |
| **Solicitud Aprobada/Rechazada por (eliminar la acción inapropiada):** APROBADA | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Elaboración:**  **(Proceso)** | **Vo. Bo.**  **(Proceso)** | **Autorización:**  **(Cliente)** |
| Daniel Arredondo Salcedo | Ángel Josué Martínez Castro | Manuel Ignacio Salas Guzmán |