

SOLICITUD DE CAMBIO

**Historial de Versiones**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Versión** | **Fecha** | **Detalle** | **Autor** |
| 1 | 23/07/2021 | Solicitud de modificación a HU2 | ASD |

# Solicitud de Cambio de Componentes de Software

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Proyecto:** | DossierTec | | |
| **Cliente:** | LI Manuel Ignacio Salas Guzmán | | |
| **Fecha de solicitud**: | 23/07/2021 | | |
| **Número de Solicitud:** | 2 | |  |
| **Descripción del cambio solicitado** | | | |
| En la historia de usuario 2, el cliente solicitó que se pudiera guardar el listado de docentes y proyectos en un archivo CSV. | | | |
| **Análisis de la Solicitud** | | | |
| Estimación del esfuerzo para implementar el cambio solicitado: | | 8 horas | |
| Estimación del impacto en la calidad: | | Ninguno | |
| Estimación del impacto en el calendario del proyecto: | | 1 días | |
| Estimación del impacto en el Presupuesto: | | $ 756.96 \*  \* *En base al sitio Talent.com consultado el día 21/06/2021, el pago por hora para un desarrollador Junior equivale a $****94.62*** | |
| Tarea(s) impactada(s) por el cambio: | | HU2 Lector de proyectos de descarga. | |
| Otros impactos: | | Ninguno | |
| **Solicitud Aprobada/Rechazada por (eliminar la acción inapropiada):** APROBADO | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Elaboración:**  **(Proceso)** | **Vo. Bo.**  **(Proceso)** | **Autorización:**  **(Cliente)** |
| Daniel Arredondo Salcedo | Ángel Josué Martínez Castro | Manuel Ignacio Salas Guzmán |